沙市区区级政府采购

采购需求文件

采购计划备案号：421002-2024-00086

项目名称：沙市区民政局办公楼维修改造

采购内容：沙市区民政局办公楼维修改造工程

荆州市沙市区民政局

二0二四年三月

目  录

第一部分  供应商资格要求	1

第二部分  采购需求	2

第三部分  评分细则	6

沙市区民政局办公楼维修改造

工程需求

依据政府采购计划备案书：421002-2024-00086的要求，现委托荆州市沙市区政府采购中心就“沙市区民政局办公楼维修改造”进行政府采购。

本项目采购预算：人民币72万元；最高限价：人民币70万元。

第一部分  供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

4、应未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《荆州市财政局、荆州市经济和信息化局关于进一步落实政府采购促进中小企业发展政策的通知》荆财采发【2022】55号、《荆州市人民政府办公室关于落实稳住经济一揽子政策措施进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的通知》（荆政办发〔2022〕11号）、关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购促进促中小企业发展的通知（荆财采发【2022】199号）。

6、本项目的特定资格要求：

供应商应具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具有合格的安全生产许可证，拟派项目经理具有建筑专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时建造师）及安全生产考核B证；拟派的项目经理、安全员必须在湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台备案，并提供项目班子配备人员平台对应岗位证件。

第二部分 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品属性 | 所属 行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙市区民政局办公楼维修改造 | 项 | 1 | 工程 | 建筑业 | 达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准 |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起90日历天 |
| 质保期 | 采购人验收合格之日起验收装饰装修1年。 |
| 备注：工程量清单及图纸（见电子交易系统上传附件） |

二、项目概述及简介

主要是对沙市区民政局办公楼维修改造。

三、工程量清单说明（不满足工程量清单要求的，响应文件无效）

1、本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与竞争性磋商文件中的响应供应商须知、适用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单仅是磋商报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：       /           。

四、执行规范、标准及要求：

1 本工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设技术标准、验收规范的合格要求基础上，满足本项目磋商文件（含工程量清单、设计文件（或设计说明，如有）、图纸、技术答疑文件（如有））及采购合同要求：

1.1 按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

1.2 按现行的建筑、安装、市政、消防工程设计标准和规范、规程执行；

1.3 按现行的建筑、安装、市政、消防工程施工操作规范及验收规范执行；

1.4 按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行；

1.5 按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

五、技术要求

说明：1）供应商在响应文件《技术要求响应偏离说明表》中未对以下技术要求逐条说明响

应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

2）下表标注有“△”号的条款，为“第四章 评审办法”中评审标准“3.技术评分”

的评审内容。

| 序号 | 名 称 | 功能及技术参数 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 1.1质量：合格 |  |
|  |  | 1.2依据采购文件、图纸的要求精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求。 |  |
|  |  | 1.3应按（且不限于）工程量清单所列服务的特征描述完成清单的工作内容。 |  |
|  |  | 1.4工程所用材料，必须符合国家节能环保要求；供应商在报价时所选用的材料必须是合格产品。 |  |
|  |  | 1.5建筑和建材的要求应当符合财政部“绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行）”的相关规定 |  |
| 2 | 施工要求 | 2.1施工质量管理目标、安全生产管理目标达到合格及以上等级，环境保护与文明施工管理目标达到优良。 |  |
|  |  | 2.2每分项工作及工序完成后由采购人、设计方（如有的话）、监理（如有的话）、项目经理到现场验收合格后并签字确认方可进行下道工序。 |  |
|  |  | 2.3提供主要施工方案，包括但不限于： （1）施工程序。 （2）施工工艺。 （3）施工方案。 （4）拟投入的设备、人力与施工方案及技术措施。 | △ |
|  |  | 2.4提供物资计划和劳动力安排计划，包括但不限于： （1）提供拟投入的主要物资计划。 （2）提供劳动力安排计划。 | △ |
|  |  | 2.5提供施工机械计划，包括但不限于： （1）提供施工机械计划。 （2）提供自有施工机械并满足项目工期、现场场地要求及采购需求；租赁施工机械并满足项目工期、现场场地要求及采购需求。 | △ |
|  |  | 2.6提供安全生产组织措施，包括但不限于： （1）提供安全防护符合国家和地方安全管理规定及施工现场条件的要求。 （2）提供安全管理体系、安全教育方案、安全培训计划。 | △ |
|  |  | 2.7提供工程质量组织措施，包括但不限于： （1）提供质量管理的资源配备措施、各专业工程或各分部工程施工过程质量管理措施。 （2）提供质量保证措施完善、严谨有相关质量承诺。 | △ |
|  |  | 2.8提供工期组织措施，包括但不限于： （1）提供施工总进度计划和分阶段进度计划保障方案。 （2）提供施工计划的检查和调整方案。 | △ |
|  |  | 2.9提供文明施工组织措施，包括但不限于： （1）提供确保文明施工的技术组织措施。 （2）提供消防、节水节能措施。 | △ |
|  |  | 2.10提供施工总进度表或施工网络图。 | △ |
|  |  | 2.11提供应急保障措施 | △ |

六、商务要求

说明：1）供应商在响应文件《商务要求响应偏离说明表》中未对以下商务要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

2）下表标注有“△”号的条款，为“第四章 评审办法”中评审标准“2、商务评分”的评审内容。

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工地点 | 荆州市沙市区民政局办公大楼 |  |
| 2 | 合同履行期限 | 合同签订之日起90日历天。（如遇不可抗力因素工期可顺延） |  |
| 3 | 报价要求 | 3.1按工程量清单进行报价（工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算时完全未实施施工的单项金额予以扣减，报价风险由供应商自行承担）。 |  |
|  |  | 3.2供应商报价应包括完成本项目清单全部内容的费用，包含但不限于检测实验、样板制作、人工、材料、设备、交通、车辆及通行费、安全费等。 |  |
|  |  | 3.3供应商的报价应充分考虑市场的价格因素，应包含务人员报酬及社会保险费用、管理费、税费、风险及其他相关费用等全部费用。 |  |
|  |  | 3.4供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等风险均由其自身承担，采购人不承担项目报价金额外的任何费用。 |  |
| 4 | 包装及运输 | 4.1商品包装应符合财政部“商品包装政府采购需求标准（试行）”的相关要求。 |  |
|  |  | 4.2快递包装应符合财政部“快递包装政府采购需求标准（试行）”的相关要求。 |  |
|  |  | 4.3成交供应商应当按照合同约定，根据采购人要求，在规定的时间送至采购人指定地点。 |  |
| 5 | 资金支付 | 5.1付款方式：合同签订之日起3个工作日内预付合同价款的35%，乙方完成工作量经监理、甲方确认达到90%，甲方支付总合同金额的70%，项目完成并验收合格后支付至合同价款的90%，具体支付条款以合同约定为准。 |  |
|  |  | 5.2本项目款项支付方式由采购人直接支付。 |  |
|  |  | 5.3成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。 |  |
| 6 | 交付标准和方法 | 6.1 交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，采购文件及补充文件规定、响应文件承诺及采购合同约定。 |  |
|  |  | 6.2成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。 |  |
|  |  | 6.3验收不合格的，成交人须进行整改，整改不到位的采购人有权拒绝对成交人工程验收，所造成的一切后果由成交人自行承担。 |  |
| 7 | 质保（服务）范围和要求 | 7.1按照国家建筑规范规定要求进行质保（装饰装修1年） |  |
|  |  | 7.2 竣工后按国家规定的保修期内对质量缺陷进行无偿维修或更新更换处理。 |  |
| 8 | 违约责任 | 8.1成交供应商的违约责任： 8.1.1所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时成交供应商对不满足要求的内容承担违约责任。 8.1.2若非采购人原因，成交供应商逾期竣工的，成交供应商应当向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按总价款的百分之 0.5% 计收，直至提供工程竣工验收合格为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之 10% 。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供工程的，采购人有权终止合同。 |  |
|  |  | 8.2其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |  |
| 9 | 类似业绩 | 供应商提供2021年3月至今完成过的类似项目业绩。 | △ |
| 10 | 企业荣誉 (奖项） | 供应商提供2021年3月至今获得的省级及以上、市（地）级、县（市、区）级荣誉（奖项）。 | △ |
| 11 | 项目班子成员 | 11.1提供服务于本项目的商务负责人的造价师证书； 11.2提供拟派技术负责人工程师职称证书； 11.3.提供拟派项目班子成员（项目经理、技术负责人、商务负责人除外）的中级及以上职称证书； | △ |
| 12 | 履约承诺 | 12.1供应商提供及时支付农民工工资承诺。 12.2供应商提供不更换项目经理承诺。 | △ |

第三部分 评分细则

一、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）的供应商的响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 评分标准

1.商务评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10分 | 供应商提供2021年3月至今完成过的类似项目业绩,每提供一个得2分，累计最高得10分，未提供不得分（提供合同或中标（成交）通知书）。 | 商务要求9 |
| 2 | 企业荣誉 (奖项） | 9分 | 供应商2021年3月至今，每获得一个省级及以上荣誉（奖项）得3分，市（地）级荣誉（奖项）得2分，县（市、区）级荣誉（奖项）得1分，累计最高得9分（提供荣誉证书或相关证明材料），未提供不得分。 同一项目不同级别奖项按最高级计算且不重复得分。 | 商务要求10 |
| 3 | 项目班子成员 | 7分 | 1.拟派商务负责人为一级造价师且在本单位注册的得1分，为二级造价师且在本单位注册的得0.5分，未提供不得分； 2.拟派项目技术负责人具有高级及以上工程师职称的得3分；具有中级职称的得1分，未提供不得分； 3.拟派项目班子成员（项目经理、技术负责人、商务负责人除外）具有中级及以上职称证书，每提供一个得1分，最高累计得3分，未提供的不得分。 | 商务要求11 |
| 4 | 履约承诺 | 4分 | 1.供应商提供及时支付农民工工资承诺的得2分，未提供不得分。 2.供应商提供不更换项目经理承诺的得2分，未提供不得分。 | 商务要求12 |

2.技术评分（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要施工方案 | 8分 | 1.施工程序符合施工规程规范且满足采购需求得2分，未提供或不满足不得分。 2.施工工艺符合现场条件的要求且满足采购需求得2分，未提供或不满足不得分。 3.提供主要施工方案且满足采购需求得2分，未提供或不满足不得分。 4.拟投入的设备、人力与施工方案及技术措施与本项目相符得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.3 |
| 2 | 拟投入的主要物资计划和劳动力安排计划 | 4分 | 1.提供拟投入的主要物资计划且满足采购需求得2分；未提供或不满足不得分。 2.提供劳动力安排计划且满足采购需求得2分；未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.4 |
| 3 | 施工机械计划 | 5分 | 1.提供施工机械计划且满足采购需求得2分，未提供或不满足不得分； 2.提供自有施工机械并满足项目工期、现场场地要求及采购需求得3分；租赁施工机械并满足项目工期、现场场地要求及采购需求得1.5分；未提供或不满足不得分（提供购买发票或租赁合同复印件等证明材料）。 | 技术要求2.5 |
| 4 | 安全生产 组织措施 | 5分 | 1.提供安全防护符合国家和地方安全管理规定及施工现场条件的要求且满足采购需求得3分，未提供或不满足不得分。 2.提供安全管理体系、安全教育方案、安全培训计划且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.6 |
| 5 | 工程质量组织措施 | 4分 | 1.提供质量管理的资源配备措施、各专业工程或各分部工程施工过程质量管理措施符合相关规程规范且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 2.提供质量保证措施完善、严谨，有相关质量承诺且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.7 |
| 6 | 工期组织措施 | 5分 | 1.提供施工总进度计划和分阶段进度计划保障方案且满足采购需求得3分，未提供或不满足不得分。 2.提供施工计划的检查和调整方案且满足采购需求得 2 分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.8 |
| 7 | 文明施工组织措施 | 5分 | 1.提供确保文明施工的技术组织措施（关键环节有控制措施且责任到人）且满足采购需求得3分，未提供或不满足不得分。 2.提供消防、节水节能措施且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.9 |
| 8 | 施工总进度表或施工网络图 | 2分 | 提供施工总进度表或施工网络图，各工序的逻辑关系清晰，分解详细合理，关键线路明确且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.10 |
| 9 | 应急保障措施 | 2分 | 供应商针对不可遇见的风险和紧急情况制定相应应急处理措施、提供保障承诺且满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 技术要求2.11 |

3.价格评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 | 30分 | 即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价），其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×（价格权值）%×100。 |

注：评分细则制定的责任主体和解释权均为采购人。

2